Projekthandbuch

Schulverwaltung

SW-001

Version 1.0

Projektleiter/in: Gabriel Mayer

Datum: 11.06.2026

Inhalt

1	Projektpläne	5

1.1	Projektauftrag	5

1.2	Projektzieleplan	6

1.3	Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase	7

1.4	Projektumwelt-Analyse	8

1.5	Beziehungen zu anderen Projekten und Zusammenhang mit den 
          Unternehmenszielen (sachlicher Kontext)	9

1.6	Projektorganigramm	10

1.7	Betrachtungsobjekteplan	11

1.8	Projektstrukturplan	12

1.9	Arbeitspaket-Spezifikationen	13

1.10	Projektfunktionendiagramm	14

1.11	Projektmeilensteinplan	15

1.12	Projektbalkenplan	16

1.13	Projektpersonaleinsatzplan	17

1.14	Projektkostenplan	18

1.15	Projektkommunikationsstrukturen	19

1.16	Projekt-„Spielregeln“	20

1.17	Projektrisikoanalyse	21

1.18	Projektdokumentation	22

2	Projektstart	23

2.1	Protokolle – Projektstart	23

3	Projektkoordination	24

3.1	Abnahme Arbeitspakete	24

3.2	Protokolle – Projektkoordination	24

4	Projektcontrolling	25

4.1	Aktueller Projektfortschrittsbericht	25

4.2	Weitere Projektfortschrittsberichte	26

4.3	Protokolle – Projektcontrolling	26

5	Projektabschluss	27

5.1	Projektabschlussbericht	27

5.2	Protokolle – Projektabschluss	28

Änderungsverzeichnis

| Versions- nummer | Datum | Änderung | Ersteller |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11.06.2026 | Erstellung des Projekthandbuchs für Angular-App und Low-Code/KI-Prototyp | Gabriel Mayer |

Ansprechpartner

| Name | Organisations- einheit | Rolle im Projekt | Telefon (Büro, Mobil, Privat, …) | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gabriel Mayer | HTL / Schule | Projektleiter und Entwickler |  |  |
| Martin Müller | Schule | Auftraggeber / Lehrer |  |  |
| Klasse / Mitschüler | Schule | Publikum bei Präsentation |  |  |

- Projektpläne

  - Projektauftrag

| Schulverwaltung SW-001 | PROJEKTAUFTRAG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektstartereignis: Arbeitsauftrag aus dem Unterricht: Angular-App und Low-Code/KI-App erstellen. |  | Projektstarttermin: 11.06.2026 |  |  |  |  |  |
| Inhaltliches Projektendereignis: Beide Apps sind vorführbar und dokumentiert. Formales Projektendereignis: Präsentation im Unterricht. |  | Projektendtermin: 12.06.2026 |  |  |  |  |  |
| Projektziele: - Einfache Angular-Schulverwaltungs-App erstellen - Low-Code/KI-Prototyp erstellen - Unterschiede erklären - Projekt präsentieren |  | Nicht-Projektziele: - Keine vollständige produktive Schulsoftware - Keine Benutzerverwaltung - Kein echtes Deployment - Keine perfekte Design-App |  |  |  |  |  |
| Hauptaufgaben: 1. Backend prüfen 2. Angular-Frontend erstellen 3. Low-Code-Prototyp erstellen 4. Dokumentation 5. Präsentation |  | Projektressourcen und Kosten: Eigener Arbeitsaufwand, Schul-PC/privater PC, GitHub, Node.js, Angular, KI-Tool. Keine echten Kosten. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ressourcen-/Kostenart | Mengen-einheit |  | Kosten (in Euro) |  |
|  |  |  | Arbeitszeit | Pauschal |  | 0 € |  |
|  |  | Software/Tools |  | Pauschal |  | 0 € |  |
| ProjektauftraggeberIn: |  | 0 € |  |  |  |  |  |
| Projektleiter: Gabriel Mayer |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum/Unterschrift Projektleiter: offen |  |  |  |  |  |  |  |

* Kategorien für das Budget des gesamten Projektes möglich:

Kategorie A: bis 0,3 Mio €

Kategorie B: bis 1 Mio €

Kategorie C: bis 10 Mio €

Kategorie D: über 10 Mio €

  - Projektzieleplan

Operationalisiert (mit ja nein beantwortbar)

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | PROJEKTZIELE- PLAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zielart | Projektziele |  | Adaptierte Projektziele per ... |  |
| Ziele / Hauptziele | Angular-App zeigt Schüler, Lehrer, Räume und Statistik. Schüler können gespeichert werden. Low-Code-App ist als einfacher Prototyp vorhanden. Dokumentation und Präsentationsnotizen sind erstellt. |  | Nicht adaptiert |  |
| Nicht-Ziele | Keine produktive Schulverwaltung, keine Anmeldung, keine echte Datenmigration, kein fertiges kommerzielles Design. |  | Nicht adaptiert |  |

  - Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | BESCHREIBUNG VORPROJEKT- UND NACHPROJEKTPHASE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Beschreibung von Ergebnissen der Vorprojektphase |  |  |  |
|  | Der Auftrag entstand im Unterricht. Es sollte eine Angular-App und zusätzlich eine Low-Code/KI-App zur Schulverwaltung erstellt werden. |  |  |
|  | Vorhandenes ASP.NET-Core-Backend, GitHub-Repository, Aufgabenstellung aus Teams/Unterricht. |  |  |
|  | Ähnliche kleine Webprojekte zeigen, dass zuerst ein einfacher Prototyp sinnvoll ist. Danach kann man Funktionen erweitern. |  |  |
| - Beschreibung von Ergebnissen der Nachprojektphase |  |  |  |
|  | Nach der Präsentation kann das Projekt optional erweitert werden, z.B. bessere CRUD-Funktionen, Login oder Deployment. |  |  |

  - Projektumwelt-Analyse

| Schulverwaltung SW-001 | PROJEKTUMWELTEN- GRAPHIK |  |
| --- | --- | --- |
| Technische Umwelt - GitHub - Angular - ASP.NET Core - Browser - KI/Low-Code-Tool |  |  |

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | PROJEKTUMWELTEN- BEZIEHUNGEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umwelten | Beziehung (Potential/Konflikt) |  | Maßnahmen |  | Wer / Wann PSP Code |
| Lehrer |  |  |  |  | Gabriel Mayer / laufend / 1.0 |
| Backend |  |  |  |  | Gabriel Mayer / Umsetzung / 2.0 |
| GitHub |  |  |  |  | Gabriel Mayer / Abschluss / 5.0 |
| KI/Low-Code-Tool |  |  |  |  | Gabriel Mayer / 3.0 |

  - Beziehungen zu anderen Projekten
und Zusammenhang mit den Unternehmenszielen (sachlicher Kontext)

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN PROJEKTEN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programme/ Projekte/ Kleinprojekte | Beziehung (Potential/Konflikt) |  | Maßnahmen | Wer / Wann PSP Code |
| Schulverwaltungs-Backend aus dem vorherigen Semester | Potential: Backend liefert Daten für Angular-App |  | API-Endpunkte im Frontend verwenden | Gabriel Mayer / Umsetzung / 2.0 |

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | ZUSAMMENHANG ZU DEN UNTERNEHMENSZIELEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unternehmensziele | Beschreibung des Zusammenhangs |  |  |
| Lernziel Webentwicklung | Angular, Komponenten, Services und HTTP-Anfragen praktisch anwenden. |  |  |
| Lernziel Projektmanagement | Projektauftrag, Ziele, Umweltanalyse, PSP und Präsentation dokumentieren. |  |  |
| Lernziel KI/Low-Code | Schnelle Prototyp-Erstellung mit klassischer Entwicklung vergleichen. |  |  |

  - Projektorganigramm

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | PROJEKT- ORGANISATION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektrolle | Aufgabenbereiche/Skills |  | Name |  |
| ProjektauftraggeberIn |  |  |  |  |
| ProjektleiterIn |  |  |  |  |
| Projektteammitglieder |  |  |  |  |
| ProjektmitarbeiterInnen |  |  |  |  |

  - Betrachtungsobjekteplan

| Schulverwaltung SW-001 | BETRACHTUNGSOBJEKTE- PLAN |  |
| --- | --- | --- |
| Nicht enthalten: - echte Benutzerverwaltung - Deployment - vollständige Schulverwaltungssoftware |  |  |

  - Projektstrukturplan

  - Arbeitspaket-Spezifikationen

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0 Dokumentation | Auftrag lesen, Repo prüfen, Anforderungen für Angular/Low-Code/Doku festlegen. |  |  |
|  | Einfache Oberfläche und API-Anbindung erstellen; Build und Tests prüfen. |  |  |
|  | Einfachen Prototyp mit HTML/CSS/JS, Beispieldaten und localStorage erstellen. |  |  |
|  | README, Projekthandbuch und Präsentationsnotizen erstellen. |  |  |

  - Projektfunktionendiagramm

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | PROJEKT- FUNKTIONEN- DIAGRAMM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSP-Code | Rollen und Umwelten AP-Bezeichnung |  | Externer AuftraggeberIn | ProjektauftraggeberIn | ProjektleiterIn | ProjektassistentIn | Projektteammitglied 1 | Projektteammitglied 2 | Projektteammitglied 3 | Projektteammitglied 4 | Projektteammitglied 5 |  | ProjektmitarbeiterIn 1 | ProjektmitarbeiterIn 2 | ProjektmitarbeiterIn 3 | Projektcoach |
| 1.0 | Planung |  | I |  | D |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Angular-App |  | I |  | D |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Low-Code-App |  | I |  | D |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Dokumentation |  | I |  | D |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Präsentation |  | I |  | D |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Phase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Phase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Funktionen

D …….Durchführungsverantwortung

M …….Mitarbeit

I ……..bekommt Information

  - Projektmeilensteinplan

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | PROJEKT- MEILENSTEINPLAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSP-Code | Meilenstein |  | Basis- termine | Aktuelle Plantermine |  | Ist Termine |
| 1.0 | 11.06.2026 |  | 11.06.2026 |  |  |  |
| 2.0 | 11.06.2026 |  | 11.06.2026 |  |  |  |
| 3.0 | 11.06.2026 |  | 11.06.2026 |  |  |  |
| 4.0 | 11.06.2026 |  | 11.06.2026 |  |  |  |
| 5.0 | 12.06.2026 |  | 12.06.2026 |  |  |  |

*Termine chronologisch nach Planterminen reihen!

  - Projektbalkenplan

  - Projektpersonaleinsatzplan

| Schulverwaltung SW-SW-SW-001 |  |  | PROJEKT- PERSONALEINSATZPLAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSP-Code | Phase/Arbeits- paket | Ressourcen- art |  | Planmenge in PT | Adaptierte Planmenge in PT | Istmenge in PT | Abweichung in PT |
| 1.0 | Planung |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 2.0 | Angular-App |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.0 | Low-Code-App |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.0 | Dokumentation |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 5.0 | Präsentation |  |  | 1 |  |  |  |

  - Projektkostenplan

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | PROJEKT-KOSTENPLAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSP-Code, AP-Bezeichnung | Kostenart |  | Plankosten | Adaptierte Plankosten per ..... | Istkosten |  | Kostenabweichung |
| 4.0 Dokumentation |  |  | 0 € |  |  |  | 0 € |
|  |  |  | 0 € |  |  |  | 0 € |
|  |  |  | 0 € |  |  |  | 0 € |
|  |  |  | 0 € |  |  |  | 0 € |
|  | Gesamt |  |  |  |  |  |  |
|  | - Personal |  |  |  |  |  |  |
|  | - Material |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fremdleistungen |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sonstige |  |  |  |  |  |  |
|  | Gesamt |  |  |  |  |  |  |
|  | - Personal |  |  |  |  |  |  |
|  | - Material |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fremdleistungen |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sonstige |  |  |  |  |  |  |
|  | Gesamt |  |  |  |  |  |  |
| Projektkosten |  |  |  |  |  |  |  |

  - Projektkommunikationsstrukturen

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | PROJEKT- KOMMUNIKATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Ziele, Inhalte |  | Teilnehmer | Termine | Ort |
| Unterricht/Teams |  |  | Lehrer, Schüler | bei Bedarf | Schule/Teams |
| GitHub |  |  | Gabriel Mayer | laufend | online |
| Präsentation |  |  | Lehrer, Klasse | 12.06.2026 | Klasse |

  - Projekt-„Spielregeln“

  - Projektrisikoanalyse

|  |  | PROJEKT-RISIKOANALYSE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSP- Code | Arbeispaket- bezeichnung | Risiko- beschreibung, Ursache | Priorität | Risiko- kosten | Eintritts- wahrschein-lichkeit | Risiko- wert | Ver- zögerung | Präventive und korrektive Maßnahmen | Risiko- minimierungs- kosten |
| 2.0 | Angular-App | Backend läuft nicht bei Präsentation | mittel | 0 € | 40 % | mittel | 10 min | Screenshots/Low-Code-App als Backup, Fehlermeldung verständlich anzeigen | 0 € |
| 2.0 | Tests | Tests schlagen fehl | niedrig | 0 € | 20 % | niedrig | 15 min | Tests mit Mock-Service ausführen | 0 € |
| 3.0 | Low-Code-App | Prototyp wirkt zu einfach | mittel | 0 € | 30 % | mittel | 0 | Vergleich klar erklären: Prototyp vs. echte App | 0 € |
| Summe Projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Projektdokumentation

| Bereich | Beschreibung |
| --- | --- |
| Ablage | GitHub-Repository Gabrieliusus/FFM, Ordner docs und LowCodeApp. |
| Dokumente | README.md, Projekthandbuch_Schulverwaltung.docx, praesentation.md. |
| Versionierung | Git-Branch improve-school-apps und Pull Request. |
| Abgabe | Vorführung der Angular-App, Low-Code-App und kurzer Vergleich. |

- Projektstart

  - Protokolle – Projektstart

    - Projektstart-Workshop

    - Follow-up-Workshop

    - Projektauftraggeber-Sitzung

- Projektkoordination

  - Abnahme Arbeitspakete

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | ABNAHME ARBEITSPAKETE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSP-Code | Arbeitspaket |  | AP-Verantw. | Datum | Abnahme durch | Unterschrift |
| 1.0 |  |  | Gabriel Mayer | 11.06.2026 | Lehrer | offen |
| 2.0 |  |  | Gabriel Mayer | 11.06.2026 | Lehrer | offen |
| 3.0 |  |  | Gabriel Mayer | 11.06.2026 | Lehrer | offen |
| 4.0 |  |  | Gabriel Mayer | 11.06.2026 | Lehrer | offen |

  - Protokolle – Projektkoordination

- Projektcontrolling

  - Aktueller Projektfortschrittsbericht

| Schulverwaltung SW-001 | PROJEKT-FORTSCHRITTSBERICHT per 11.06.2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektkrise Projekt in Schwierigkeiten Projekt planmäßig |  | Gesamtstatus: grün |  |  |
| Erreicht: Angular-App baut und Tests laufen. Low-Code-App und Dokumentation erstellt. |  |  | Maßnahmen: |  |
| Offen: Präsentation halten und Pull Request mergen. |  |  | Maßnahmen: |  |
| Nächste Schritte: Apps vor der Präsentation kurz starten und erklären. |  |  | Maßnahmen: |  |
| 5) Status Ressourcen/Kosten |  |  | Maßnahmen: |  |
| 6) Status Kontext |  |  | Maßnahmen: |  |
| 7) Status Organisation/Kultur |  |  | Maßnahmen: |  |

  - Weitere Projektfortschrittsberichte

  - Protokolle – Projektcontrolling

    - Projektcontrolling-Sitzungen

    - Projektauftraggeber-Sitzungen

- Projektabschluss

  - Projektabschlussbericht

| Schulverwaltung SW-SW-001 |  | PROJEKT- ABSCHLUSSBERICHT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamteindruck: Das Projekt zeigt zwei unterschiedliche Wege zur Erstellung einer Schulverwaltungs-App. |  |  | Reflexion Zielerreichung: Die wichtigsten Ziele wurden erreicht: Angular-App, Low-Code-Prototyp, Dokumentation und Präsentationsvorbereitung. |  |  |  |  |
| Erfahrungen: Angular ist strukturierter, braucht aber mehr Setup. Low-Code/KI ist schnell, aber weniger sauber und weniger erweiterbar. |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbesserungen: Mehr CRUD-Funktionen, besseres Design, echte Authentifizierung und Deployment wären mögliche Erweiterungen. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reflexion: Interne Organisation/ Umweltbeziehungen |  |  |  |  |  |  |  |
| - Leistungsbeurteilung (ProjektauftraggeberIn, ProjektleiterIn, ProjektmitarbeiterIn) |  |  | - Lessons learned (Zusammenfassende Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge) |  |  |  |  |
| - Planung Nachprojektphase, Restaufgaben |  |  |  |  |  |  |  |
|  | To-Do |  |  | Zuständigkeit |  | Termin |  |
| Projektabnahme Martin Müller, (ProjektauftraggeberIn) Gabriel Mayer, (ProjektleiterIn) |  |  |  |  |  |  |  |

  - Protokolle – Projektabschluss

    - Projektabschluss-Workshop

# Kurzbeschreibung des Projekts

Im Projekt wurde eine einfache Schulverwaltung in zwei Varianten umgesetzt: als Angular-App mit Backend-Anbindung und als einfacher Low-Code/KI-Prototyp.

Die Angular-App zeigt ein Dashboard, Schüler, Lehrer, Räume und Statistiken. Schüler können über ein Formular gespeichert werden.

Die Low-Code-App ist bewusst einfacher aufgebaut. Sie läuft direkt im Browser, verwendet Beispieldaten und speichert Schülerdaten lokal mit localStorage.

Der Vergleich zeigt: Angular ist besser für eine echte Anwendung geeignet, Low-Code/KI ist schneller für einen Prototyp.